## Slide 1
[방방곡곡]
프로젝트 계획서
버전 1.0
2021.08.23
승 인 사 항 |  |  | 
 | 성명 / 직급 | 일자 | 서명
작성자 | 박재석 / 팀장 | 2021.08.23 | 
작성자 | 이진성 / 팀원 | 2021.08.23 | 
작성자 | 김민수 / 팀원 | 2021.08.23 | 
작성자 | 김미지 / 팀원 | 2021.08.23 | 
작성자 | 정현진 / 팀원 | 2021.08.23 | 

## Slide 2
1
1
1. 프로젝트 개요
가. 프로젝트개요
나. 프로젝트추진 배경 및 목표
라. 추진 조직 및 역할
2. 프로젝트 범위 및 구축방안
가. 전체 프로젝트범위
나. 추진 전략
다. 단계별 추진 계획 및 일정
라. 추진체계
목 차

## Slide 3
2
2
프로젝트개요
가. 프로젝트개요
나. 프로젝트배경 및 목표
다. 추진조직 및 역할

## Slide 4
본 프로젝트는 여행자들의 여행 기록 작성 및 공유 서비스 수행을 위한 여행 기록 시스템 통합구축 프로젝트로서, 다른 사용자와의 기록을 공유하여 여행지 선별에 있어 편리함을 추구함
가. 프로젝트개요
항목 | 내용
1. 프로젝트 명 | 방방곡곡
2. 수행 기간 | 2021년 8월 23일 ~ 2021년 8월 27일 (5일)
3. 수행 방안 | 개인으로 추진하되, 페이지 병합 후 팀 활동 - 개인 페이지 구축 - 페이지 병합 후 서식 통일 - 검토 및 수정
4. 세부 기간 | 개인 페이지 구축 : 2021. 08. 23 ~ 2021. 08. 25 (3일) 페이지 병합 후 서식 통일 : 2021. 08. 25 ~ 2021. 08. 26 (2일) 검토 및 수정: 2021. 08. 26 ~ 2021. 08. 27 (2일)
2021년 8월 |  |  |  | 
23 | 24 | 25 | 26 | 27
검토 및 수정
개인 페이지 구축
개인이 맡은 페이지 부분 구축 및 기능 구현
페이지 병합 후 서식 통일
페이지 병합 후 서식 통일
최종 검토 및 수정
1. 프로젝트개요
3
3
Notes: 3

## Slide 5
본 프로젝트 배경은 코로나로 인해 국민들의 국내여행에 관한 관심도가 높아져 국내 여행에 관한 정보를 제공하기 위해 게시판 서비스를 운영하는 것임
나. 프로젝트배경 및 목표
4
국내 시〮도별 여행지 정보 제공
로그인〮회원가입을 통한 회원관리
프로젝트 목표
내용
전국 8도 메뉴 구성
지역별 여행 정보 제공 - 카테고리를 통한 지역별 정보 제공
사진 업로드 기능 - 여행지별 사진 업로드 기능을 구현해 보다 사실적인 정보 제공
이용 회원간 명소 추천 기능 - 경험기반 지식을 통한 여행지의 장단점 정보 제공
회원제 운영 - 회원가입을 통한 회원제로 운영함으로써 신뢰도 높은 정보 제공
직관적인 UI - 메인 페이지 전국 8도 마우스 오버 인터페이스를 통해 직관적인 UX제공
1. 프로젝트개요
Notes: 4

## Slide 6
다. 추진조직 및 역할
본 프로젝트의 성공적인 완수를 위하여 전공 지식을 통해 얻었던 내용들 그리고 본 특강에 열심히 참여해 습득한 내용을 통해 One Team으로 프로젝트를 추진하겠음
조장
20164397 박재석
회원가입페이지
로그인 기능 구현
20164345 이진성
글쓰기 페이지 구현
조원
20164368 김민수
메인페이지
전체CSS
조원
20184487 김미지
상세페이지 구현
조원
20184490 정현진
게시판 페이지 구현
조원
1. 프로젝트개요
Notes: 5

## Slide 7
6
6
2. 프로젝트범위 및 구축방안
가. 전체 사업범위
나. 전체 프로젝트 범위
다. 프로젝트 플로우차트
라. 추진계획 및 일정

## Slide 8
7
본 프로젝트의 목표를 성공적으로 수행하기 위해 전략적, 조직적, 기술적 측면에서 다음의 추진전략에 기반하여 본 프로젝트를 안정적으로 수행하고자 함
여행 계획의 선택의 폭 확장 및 다양한 경험기반 지식공유 서비스 제공
- 전국 지역별 관광 명소의 소개와 여행인들의 커뮤니티 개설
1
전 연령의 접근이 편한 UI 구축 - 이목을 끄는 UI를 구현하여 경쟁력 향상
2
각 구현 기능별 여러 인력을 고용하여 안정적인 프로젝트 수행
- 업무 부담을 줄여 맡은 임무에 집중할 수 있게 프로젝트 진행 가능
3
프로젝트 추진 전략
2. 프로젝트범위 및 구축 방안
가.추진전략
Notes: 7

## Slide 9
전국8도 오버 인터페이스 구축 - 남녀노소 접근하기 쉬운 방향으로
마우스 오버 인터페이스 적용
안목을 끄는 UI 구축 - 경쟁력을 높이기 위함
- 이용자들의 재방문율 상승
전체 프로젝트 범위
유저 커뮤니티
구현
지역별 여행
정보 서비스 제공
로그인〮회원가입
기능 구현
방방곡곡 홈페이지 구현
메인 홈페이지
구축
로그인 -팝업창 로그인을 통해 페이지 이동없는 게시판 진입가능
신뢰도 향상 - 로그인을 통해 무분별한 게시판 난입을 방지
회원제 운영 - 경험기반 지식을 통한 회원간 추천가능 - 회원제로 운영함으로써 정보의 신뢰도 향상
지역별 정보 제공 -전국 시〮도별 여행 정보를 제공함으로써 여행 정보에 관한 궁금증 해소
사진 첨부 가능
-사진을 통한 여행지에 관한 사실적인 정보
2. 프로젝트범위 및 구축 방안
나. 전체 프로젝트범위
여행 기록 시스템 통합구축 프로젝트는 HTML, JAVASCRIPT, CSS를 활용하여 기본적인 시스템과 안정적인 서비스를 제공하는 것임

## Slide 10
전체적인 플로우 차트를 통해 오류를 검증할 수 있고 주요 기능을 중점적으로 개발 할 수 있음
회원가입
회원인가?
로그인 시도
YES
NO
회원정보 일치?
로그인 완료
YES
아이디/비밀번호 찾기
NO
지역 선택
글쓰기
게시글 작성 (제목,장소, 내용,사진)
저장
글 수정
글 삭제
로그아웃
수정할 게시물 선택
수정
삭제할 게시물 선택
삭제
메인 화면
다. 프로젝트 플로우차트
2. 프로젝트범위 및 구축 방안

## Slide 11
10
개인별 페이지 구축 및 기능을 구현하되, 상호 커뮤니케이션을 통한 협업에 근거해 결과물 도출
라. 추진계획 및 일정
25일
24일
23일
26일
요구사항 분석
개발 계획 수립
개인별 페이지 구축 및 기능 구현
커뮤니케이션을 통한 협업
27일
검토
오류수정
구현
2. 프로젝트범위 및 구축 방안
개발
회의
개인별 진척도 파악 및 수정
회의
최종 실행
회의
개인별 진척도 파악 및 수정
최종 완성
개인별 페이지 취합
Notes: 10